LOGBOOK
Luís Aguiar | 36452

Semanas iniciais:
- Definição do objetivo e requisitos do projeto
- Elaboração de um planeamento de desenvolvimento do projeto
- Estudo dos pilares teóricos e das ferramentas necessárias para a realização do projeto
Semanas 30/03 → 05/04 e 06/04 → 12/04:
- Realização de uma versão de prototipagem usando uma pequena biblioteca de eletrodomésticos. desta forma ajudando-nos a perceber o funcionamento das bibliotecas e APIs que estamos a utilizar, ficando assim mais elucidados para o que temos de fazer na proposta final.
- Reunião com os orientadores
Semana 13/04 → 19/04:
- Comparação de rendimento de diferentes redes neuronais
- Implementação e análise do dataset MSCOCO
- Implementação do modelo neuronal YOLO
Semana 20/04 → 26/04:
- Optar entre redes “object detector” e “object identifier”
- Estudo aprofundado da rede SmallVGGNet
- Reunião com os orientadores
Semana 27/04 → 03/05:
- Implementação da rede SmallVGGNet para análise de imagens
- Elaboração de comentários aprofundados do código, de forma a facilitar a interpretação
- Reunião com os orientadores
Semanas 04/05 → 10/05 e 11/05 → 17/05:
- Implementação da análise de vídeo utilizando o modelo já treinado
- Adicionado um pipe para um sub-modelo que distingue maquinas de café de cápsulas de maquinas de café manuais
- Utilização dessa nova funcionalidade para analise de um vídeo
- Deteção de alguns problemas na rede neuronal e exploração de possíveis resoluções
- Reunião com os orientadores
Semana 18/05 → 24/05:
- Melhoramentos ao nível da qualidade e dimensão do Dataset
- Treino da rede tirando partido destes melhoramentos
Semana 25/05 → 31/05:
- Adicionado um pipe para um sub-modelo que distingue fogões a gás de fogões elétricos
- Reunião com os orientadores
Semana 01/06 → 07/06:
- Testes do nosso modelo com casos reais
- Reunião com os orientadores
Semana 08/06 → 14/06:
- Inicio da elaboração do relatório de projeto
- Mais testes do modelo com casos reais
- Reunião com os orientadores
Semana 15/06 → 21/06:
- Elaboração do powerpoint para apresentação do projeto
- Continuação da elaboração do relatório
Semana 22/06 → 28/06:
- Conclusão do relatório
- Entrega dos documentos de projeto (Planeamento, Logbook e relatório)